拍 卖 规 则

一、本规则依据《中华人民共和国拍卖法》《中华人民共和国民法典》等相关法律法规和“公开、公平、公正、诚实信用”原则及价高者得规则制定。

二、拍卖标的简介

平原县殡仪馆(老馆)部分房屋及设备拆除权，本项目整体拍卖，不可拆分。起拍价：15546元，增价幅度：100元。标的详情如下：

| 序号 | 名称 | 结构/型号 | 构建时间 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 焚烧池 | 砖砌 | 2004年2月22日 | 平方米 | 24 |
| 2 | 接待及守灵室 | 砖砌 | 2011年11月22日 | 平方米 | 160 |
| 3 | 高档炉车间 | 砖砌 | 2009年7月22日 | 平方米 | 240 |
| 4 | 解剖室 | 砖砌 | 2002年2月22日 | 平方米 | 136 |
| 5 | 普通炉车间 | 砖砌 | 1979年2月22日 | 平方米 | 168 |
| 6 | 烟囱 | 砖砌 | 1979年2月22日 | 米 | 39 |
| 7 | 尾气设备防雨 | 钢 | 2017年8月31日 | 架 | 1 |
| 8 | 发电机组 | SCR-40KW/K4100ZD | 2009年7月15日 | 台 | 1 |
| 9 | 变压器及配电柜 | S11-100KVA | 2012年5月29日 | 套 | 1 |
| 10 | 火化机 | 双膛捡灰型 | 2009年6月30日 | 台 | 1 |
| 11 | 火化机 | WDP-2A | 2007年6月26日 | 台 | 1 |
| 12 | 火化机 | WDP-A | 2004年2月26日 | 台 | 1 |

- 本次拍卖采用网络拍卖方式进行，竞买人登录资产交易网-资产交易竞价大厅（网址https://www.sdcqpm.com/）进行竞买报价。加价幅度为100元，除对底价应价外，各竞买人每次加价不得低于加价幅度。竞价开始时间2026年4月21日上午10时00分，自由竞价时长10分钟，限时竞价时长1分钟（即60秒）。限时报价期内，如出现新的有效报价，限时报价时长刷新，重新进入60秒倒计时，直至无人出价。

- 三、竞买人登记

（一）在参加拍卖会之前，竞买人应交纳保证金并签署拍卖规则。

（二）竞买人交纳保证金，为竞买人参与竞买的行为保证。

- （三）保证金交款账户：

户名：山东国赢拍卖有限公司

开户行：威海银行股份有限公司济南高新区支行

账号：817972401421009212

四、竞买人的声明与保证

竞买人了解并遵守《拍卖法》《民法典》等法律法规，认真阅读了本拍卖规则，严格履行本拍卖规则的有关约定和承诺。

- 竞买人须承诺，在公告期间已自行对拍卖标的进行了全面了解，一经递交报名材料并交纳保证金后，即表明理解并接受本次拍卖的所有内容及程序，完全了解与认可拍卖标的状况以及存在的瑕疵等一切内容，并自行承担竞买标的所带来的一切风险和后果；成为买受人后不得以不了解拍卖标的为由退还拍卖标的，否则将视为违约；非因委托人原因所引发的风险因素，由买受人自行承担。

- （二）竞买人须承诺，在公告期内，除交纳项目竞买保证金1万元外，另需交纳施工保证金20万元，施工完毕经为委托人验收合格后结算施工保证金。

- （三）竞买人须承诺，自被确定为买受人之日起2个工作日内与委托人签署《资产交易合同》，并于《资产交易合同》签订之日一次性将全部成交价款支付至委托人指定账户。

（四）竞买人须承诺，成为最终买受人后应在成交当日支付服务费，若未按时支付服务费，国赢拍卖有权在买受人交纳的保证金中扣除服务费，若保证金不足以抵扣服务费，买受人应当补足差额。

（五）竞买人须承诺，自行组织安排专业人员、设备，拆卸及运输，标的物在交割及后续处置过程中发生所有费用和任何风险、环保、安全责任等(包括但不限于拆除费、平整费、装卸费、搬运费、保管费、运输费、环保费等)均由买受人自行承担。

（六）竞买人须承诺，待委托人通知进场交割之日起，10日内完成该项目拆除、运输等全部工作。如未按规定完成拆除，每延长一日扣除施工保证金10000元，最多延迟10天，10天未完成拆除清运的扣除全部施工保证金。

（七）竞买人须承诺，标的移交过程中，竞买人应遵守委托人的安全生产等各项管理规定，要确保作业区内周边其他建筑物、设施等所有资产无损坏(如有损坏须将其恢复原状或等价赔偿，从施工保证金中扣除)。

（八）竞买人须承诺，按照国家法律法规要求对标的物进行使用和处理。

五、瑕疵声明

（一）拍卖人及工作人员对拍卖标的所作的介绍是对拍卖标的概括性描述，不构成对拍卖标的的任何担保。竞买人应自行认定拍卖标的有关材料的真实性并对自己的行为负责。拍卖人有权于拍卖会前修订《拍卖规则》。

（二）拍卖标的均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接，转让方对拍卖标的所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明，不作为转让方对拍卖标的品质的任何担保，也不作为拍卖标的现状的法律依据和标的移交的凭据。本拍卖人不保证委托的标的不存在其他瑕疵，竞买人应认真、审慎地了解标的的实际情况、瑕疵及可能存在的瑕疵。竞买人竞价应谨慎，一经参拍，即表示自愿承担本次拍卖会拍卖标的的所有瑕疵责任，并自愿接受标的现状。

（三）本次拍卖标的成交价不包括交易费用及其他费用。

六、拍卖成交后，自被确定为买受人之日起2个工作日内与拍卖人签订《拍卖成交确认书》，凭拍卖成交确认书与转让方签署《资产交易合同》。未成交竞买人的保证金本公司将在5个工作日内无息退还。

七、拍卖成交后，由买受人按照拍卖成交额的 5% 向国赢拍卖支付服务费，服务费不足1500元按1500元支付。

八、本拍卖人不负责该项目产权的移交、监交工作。

九、如买受人有下列行为之一的，即构成违约。买受人违约的，竞买保证金不予退还，买受人不得参与本标的的再行拍卖。本拍卖标的再行拍卖，原买受人应当支付第一次拍卖中本人及委托人应当支付的交易费用。再行拍卖的成交价低于原拍卖成交价的，原买受人应当补足差额。同时，拍卖人有权对未按本规则履行约定义务的买受人诉诸法律，要求其履行约定义务，并赔偿拍卖人因其违约造成的一切损失。

（一）买受人提供虚假、失实材料的；

（二）买受人串通或干扰其他竞买人公平竞争等扰乱正常秩序的；

（三）买受人拒绝在《拍卖成交确认书》上签字的；

（四）买受人拒绝或逾期签署《资产交易合同》的；

（五）买受人在规定期限内不办理产权交割等有关手续的；

（六）买受人逾期未履行相应付款义务的。

十、本次拍卖采用网络竞价方式。通过“资产交易网-资产交易竞价大厅（网址https://www.sdcqpm.com/）”竞价。竞买人应于竞价前注册完毕网络竞价账号。

（1）竞买人应自行注册网络拍卖账号。

（2）网络竞价过程中，如遇不可抗力，包括但不限于网络不通畅、竞价系统出现故障、黑客攻击等事由，出现信息中断、竞价时间不完整、图文变异、系统瘫痪、竞买人无法在网上出价等情形，导致拍卖会无法正常进行，拍卖人有权延迟、暂停或另行举行拍卖会。若拍卖记录可以恢复的，重新启动竞价后，起始价为网络中断时的最高有效报价；若竞价记录无法恢复的，底价为标的起始价。如竞买人自身操作问题导致无法参加竞价的，由竞买人自行负责。通过资产拍卖竞价系统进行网络竞价的竞买人，承诺已经对可能发生的故障有充分准备，并放弃因此类故障要求拍卖人承担任何赔偿责任。

（3）竞买人应对自己的账号和密码进行保密，在本系统上以竞买人的帐号和密码登录后进行的操作，均被视为竞买人的行为，竞买人应当对以其帐号进行的所有活动和事件负法律责任。竞买人报价金额的币种仅限为人民币，报价前须仔细核对报价金额及单位，确认无误后方可出价。竞买人报价一经确认，竞价系统均有记录，不得撤回或撤销。竞买人不得扰乱竞价秩序，更不得恶意串通，影响或操纵其他竞买人竞价，如有发现将取消其竞买资格，没收竞买保证金，并追究其相应的法律责任。

十一、竞买人一经在本文件上签字即表明同意遵循本规则之规定，并对自己竞买行为负责，不得影响他人竞买秩序。

十二、本《拍卖规则》复印件、扫描件与原价具有同样法律效力。

山东国赢拍卖有限公司

2026年4月14日

竞买人已被告知并完全接受上述《拍卖规则》之规定。

竞买人（盖章/签字）：

联系电话：